様式第２１－１号

建　退　共　運　営　計　画　書

工　事　名

請負者名

工期　　　　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

| 工 種 | 職 種 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建退共対象外予定者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建退共対象予定者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 対象予定者累計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 証紙購入計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 証紙残数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式第２１－１号

〔　作　成　記　入　例　〕

建　退　共　運　営　計　画　書

工　事　名　　　　○○○○工事

請負者名        ○○株式会社

工　　　期　　　　　　年　月　　日　～　　　年　月　　日

| 工 種 | 職 種 | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  |
| 準備工 | 作 業 員 | ２２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２２ |
| 調査工 | 作 業 員 | ９ | ２０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２９ |
| 発進立坑築造工 | 作 業 員 |  | ３０ | ６０ | １２０ | ８３ |  |  |  |  |  |  |  | ２９３ |
| 泥水式推進工 | 作 業 員 |  |  | ３５ | １５３ | ２５０ | ６５ |  |  |  |  |  |  | ５０３ |
| 薬液注入工 | 作 業 員 |  |  | ４２ | １２５ | ６５ |  |  |  |  |  |  |  | ２３２ |
| 人孔築造工 | 作 業 員 |  |  |  |  | ３２０ | １２６ | ２３ |  |  |  |  |  | ４６９ |
| 桝設置工 | 作 業 員 |  |  |  |  | ６７ | ８７ | ９５ |  |  |  |  |  | ２４９ |
| 付帯工 | 作 業 員 |  |  |  |  |  | ６９ | ２５６ |  |  |  |  |  | ３２５ |
| 合 計 |  | ３１ | ５０ | １３７ | ３９８ | ７８５ | ３４７ | ３７４ |  |  |  |  |  | ２，１２２ |
| 建退共対象外予定者 |  | ２６ | ３２ | ８６ | １９４ | ４０６ | １８６ | １６４ |  |  |  |  |  | １，０９４ |
| 建退共対象予定者 |  | ５ | １８ | ５１ | ２０４ | ３７９ | １６１ | ２１０ |  |  |  |  |  | １，０２８ |
| 対象予定者累計 |  | ５ | ２３ | ７４ | ２７８ | ６５７ | ８１８ | １，０２８ |  |  |  |  |  |  |
| 証紙購入計画 |  | ８００ |  |  |  |  | ３００ |  |  |  |  |  |  | １，１００ |
| 証紙残数 |  | ７９５ | ７７７ | ７２６ | ５２２ | １４３ | ２８２ | ７２ |  |  |  |  |  |  |